附件一：

禹州市人民医院氧气罐基础工程（二期）主要技术规格

- 1.严格按照附件二、三的要求，制定并实施施工方案。

- 2.清理地面附属物（包括树木35棵）。

- 3.地面硬化面积157.5m2,地面硬化厚度15cm,设计施工标准。

- 4.合同签订后15个日历天完成。